- Roles

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Juan José Rojas Correa | Líder y enlace con la empresa |
| Laura Andrea Cárdenas Zuleta | Documentación y Diseñador de base de datos |
| Juan Camilo Pelaez Marulanda | Analista de requerimientos y Diseñador de base de datos |
| Andres Martinez Martinez | Analista de requerimientos y Control del repositorio |

- Responsabilidades

| Persona | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Juan José Rojas Correa | Coordinar las actividades del equipo y hacer seguimiento al cronograma. Realizar las entrevistas y reuniones con el representante de la empresa. Redactar el caso de estudio y la especificación de requerimientos |
| Laura Andrea Cárdenas Zuleta | Organizar y documentar la información obtenida en las entrevistas. Verificar que los requerimientos sean consistentes y completos. Verificar consistencia del caso de estudio. Crear el cronograma. |
| Juan Camilo Pelaez Marulanda | Elaborar el modelo entidad–relación (MER). Definir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades. Registrar bitácoras de seguimiento y actas de reuniones. Verificar consistencia del caso de estudio |
| Andres Martinez Martinez | Elaborar el modelo entidad–relación (MER). Definir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades. Mantener actualizado el repositorio del proyecto. Registrar bitácoras de seguimiento y actas de reuniones. |

- Cronograma Breve

Nota: Las semanas se contabilizan desde el inicio del semestre; por lo tanto, durante la semana 1 no se programan actividades del proyecto.

A partir de la semana 4, el cronograma podrá ajustarse según la disponibilidad de los integrantes del equipo y las necesidades del proyecto. Debido a que aún falta un periodo considerable para las siguientes entregas, el cronograma posterior a la Entrega 1 se presenta de manera general y no con un nivel alto de detalle. Cualquier cambio, novedad en las actividades será añadido al cronograma, el cual se mantendrá actualizado de forma continua durante el desarrollo del proyecto.

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2 | - Reunión inicial para repartir responsabilidades - Entrevista del líder con la empresa Ad Operandi |
| 3 | - Redactar el caso de estudio y acuerdos de equipo - Entrega 0 |
| 4 | - Reunión - Construcción del modelo conceptual - Redacción de bitácoras de seguimiento y reuniones |
| 5 | - Verificar modelo conceptual - Entrega 1 |
| 6 | - Reunión |
| 7 | - Registro de seguimiento |
| 8 | - Construcción del modelo relacional normalizado |
| 9 | - Construcción del modelo relacional normalizado |
| 10 | - Entrega 2 |
| 11 | - Reunión - Registro de seguimiento - Realizar script DDL de la base de datos debidamente documentada. |
| 12 | - Realizar script de los inserts (DML) con las tuplas necesarias para generar los reportes propuestos inicialmente (y que cada reporte tenga al menos 10 registros). |
| 13 | - Realizar las consultas (DQL) para obtener los reportes definidos (consultas que incluyan agrupamiento, joins (inner join, outer join), ordenamiento y al menos un TOP). |
| 14 | - Documentar los riesgos del uso de herramientas de IAg para este tipo de actividades en un contexto profesional. - Verificación general |
| 15 | - Reunión - Registro de seguimiento - Verificación general |
| 16 | - Entrega 3 - Sustentación |
| 17 | - Sustentación |

- Estrategia de trabajo:

En general, intentaremos reunirnos al inicio de cada entrega y al finalizar para consolidar el trabajo y aclarar dudas, mientras se hace un peer review semanal de los trabajos concretados. Haremos que todos los integrantes estén involucrados en la mayoría de las tareas y cada decisión importante será tratada en grupo.